Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень судів, придбання нових будівель

Відповідно до затвердженого Плану щодо проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва приміщень місцевих загальних судів Кіровоградської області на 2018 рік, у 2018 році замовлено та виконано проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівель Гайворонського районного суду, Ульяновського районного суду, Устинівського районного суду, Бобринецького районного суду, Новомиргородського районного суду, Новоукраїнського районного суду, Олександрійського міськрайонного суду. Виготовлено робочу документацію на реконструкцію будівлі під «Будинок правосуддя» в м. Кропивницькому.

Також, замовлено розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі Знам'янського міськрайонного суду.

У 2018 році придбано будівлю для Маловисківського районного суду. (незавершене будівництво). Виконано  проектно-кошторисну документацію на реконструкцію з добудовою. Проведено відкриті торги та укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт, проведення яких розпочнеться у березні поточного року. Також, у 2018 році придбано будівлю для Долинського районного суду. На стадії завершення виконання проектно-кошторисної документації на реконструкцію даної будівлі.

Станом на 22.02.2019 року проведено процедуру закупівлі відкриті торги з публікацією англійською мовою на проведення реконструкції будівлі під «Будинок правосуддя» по вул. Волкова, 2 (Героїв України, 6/13) в м. Кропивницькому Кіровоградської області.	В березні поточного року за результатами проведеної закупівлі буде укладено договір  на виконання будівельно-монтажних робіт.

У 2018 році виконано ремонтні роботи в наступних приміщеннях судів:

а) капітальний ремонт:

завершено роботи:

- Бобринецький районний суд – електротехнічні роботи (збільшення потужності електропостачання, заміна світильників на світлодіодні);

- Гайворонський районний суд – улаштування кімнат для присяжних та прокурора, камер для тимчасового утримання підсудних,  кімнат конвою, кімнат для ознайомлення із справами, санвузли для  конвою, підсудних, МГН;

- Знам’янський міськрайонний суд – дах (заміна шиферної покрівлі на металочерепицю, утеплення), блискавкозахист;

- Новгородківський районний суд - утеплення будівлі, благоустрій, установлення паркану для окремого заїзду конвойного транспорту; санвузол для підсудних;

- Олександрівський районний суд – улаштування архіву, камер для тимчасового утримання підсудних, кімнат конвою та для ознайомлення із справами, санвузли;

- Устинівський районний суд – першочергові заходи по підсиленню конструкцій,  дах (заміна шиферної покрівлі на металочерепицю, утеплення).

Наразі проводяться роботи в :

-  Петрівському районному суді – виконано – дах (заміна шиферної покрівлі  на металочерепицю, утеплення), зовнішнє утеплення будівлі;

- Олександрійському міськрайонному суді по вул. Першотравнева, 30 - (в підвальному приміщенні будівлі – улаштування камер для тимчасового утримання підсудних, кімнати конвою та для ознайомлення із справами, санвузлів), І-Ш поверхи внутрішні оздоблювальні, електротехнічні, санітарно- технічні роботи, система опалення, перегородки, підлога, часткова заміна дверей та вікон), пандус;

- Ульяновському районному суді – заходи по підсиленню конструкцій, пандус,  внутрішні оздоблювальні роботи, заміна двох опалювальних котлів, заміна радіаторів, труб, електротехнічні роботи. На І поверсі улаштування камер для тимчасового утримання підсудних, кімнати конвою та для ознайомлення із справами, санвузлів), кімнат для присяжних та прокурора, нарадчої кімнати, санвузла для МГН, на ІІ поверсі - два зали для розгляду цивільних справ.